PHASE_2B_COMPLETION_REPORT

تکمیل تدریجی Business Core — C# منبع حقیقت برای منطق تست‌شده

نسخه: 1405.5.23κ / اسمبلی 1405.5.23.11  |  شاخه cursor/phase2b-core-3733  |  پایه فاز ۲: 1405.5.23ι

# 1. Baseline

قبل از هر تغییر، روی نوک فاز ۲ (ι / 43290a4) اجرا شد:

| Suite | Result |
| --- | --- |
| HTML test_laegh.js Sirman_Final.html | 496 PASS / 0 FAIL |
| C# Sirman.Core.Tests | 38 PASS / 0 FAIL / 0 SKIP |
| Baseline status | PASS — مهاجرت شروع شد |

# 2. Calculations Migrated

الگو: اگر Host باشد takeBusinessCore اول اجرا می‌شود و همان نتیجه برمی‌گردد. اگر Host نباشد (HTML-only) فرمول JS قبلی به‌عنوان fallback می‌ماند. در exe فرمول JS دیگر اول اجرا نمی‌شود.

| Logic | JS fallback | C# | SoT in exe | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| calcInvoiceLine | Sirman_Final.html calcInvoiceLine | InvoicePricing.Line / invoice.line | C# | MIGRATED |
| calcSaleTotal | reduce JS | InvoicePricing.SaleTotal / sale.total | C# | MIGRATED |
| calcBalance | t-p | CalculationEngine.Balance / calc.balance | C# | MIGRATED |
| calcFinalAmount | a+b+c-d | CalculationEngine.FinalAmount | C# | MIGRATED |
| calcAvailableStock | max(0,q-r) | CalculationEngine.AvailableStock | C# | MIGRATED |
| calcReorderPoint | u*l+s | CalculationEngine.ReorderPoint | C# | MIGRATED |
| calcWarrantyEndDate | addJalaliMonths | CalculationEngine.WarrantyEndDate | C# | MIGRATED |
| calcSlaStatusFromAgeHours | 24/48/72 | CalculationEngine.SlaStatusFromAgeHours | C# | MIGRATED |

# 3. Invoice Migrated

| Item | Status | Notes |
| --- | --- | --- |
| Line price + discount | MIGRATED | calcInvoiceLine → invoice.line |
| Invoice total | MIGRATED | calcT و getData بعد از خطوط invoice.totals را می‌گیرند |
| Sale line total | MIGRATED | getSaleData از sale.line |
| Tax | N/A | در محصول مالیات فاکتور وجود ندارد |
| closeInv / saveInv persist | DEFERRED | ذخیره هنوز JS/localStorage |

# 4. Payment Migrated

| Item | Status | Notes |
| --- | --- | --- |
| Withdraw rule + newBalance | MIGRATED | در exe فقط PaymentRules.Withdraw؛ persist svAccounts |
| Deposit rule | MIGRATED | payment.deposit اعتبارسنجی؛ نوشتن حساب JS |
| Remaining formula | MIGRATED (engine) | PaymentRules.Remaining تست شد؛ UI جداگانه از calcBalance استفاده می‌کند |

# 5. Inventory Migrated

| Item | Status | Writer in exe | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| invStockSnapshot / GetStockBalance | MIGRATED | C# read | inventory.stock |
| calcAvailableStock | MIGRATED | C# read | محاسبه |
| invReserveOnItem | MIGRATED | C# then applyCoreItemOnto | یک Writer کسب‌وکار |
| invReleaseReserveOnItem | MIGRATED | C# then apply | یک Writer |
| _deductStock consume math | MIGRATED | C# Consume + confirm UI | حرکت kardex همچنان JS |
| saveWarehouseDoc / applyStockByWarehouse / AddStock byWh | DEFERRED — SAFETY RISK | JS | AddStock در C# byWh را به‌روز نمی‌کند؛ رفتار با حواله یکی نیست |
| AdjustStock | DEFERRED | JS | متد جدا در C# نیست |

# 6. Service Migrated

| Item | Status | Reason |
| --- | --- | --- |
| suggestPartsForCase | DEFERRED — SAFETY RISK | JS qty را از available می‌گیرد؛ C# PartsAdvisor از p.qty. رفتار یکی نیست. |
| Create/Receive/Diagnosis/Repair workflow | DEFERRED | همان saveWar — داده زنده |

# 7. Warranty Migrated

| Item | Status | Reason |
| --- | --- | --- |
| canWarrantyTransition | MIGRATED | open→closed خالص و تست‌شده |
| saveWar | DEFERRED — LIVE DATA RISK | applyPartReqs، پرداخت نمایندگی، svWars، fdt |
| closeWar | DEFERRED — LIVE DATA RISK | معیوب‌ها + فیلدهای شرکت/نمایندگی که CloseMissingFields کامل نیست |
| applyWarrantyTransition | DEFERRED | UI صدا نمی‌زند؛ به closeWar وصل نشد تا دو Writer ساخته نشود |

# 8. Deferred Items

saveWar, closeWar, closeInv persist, saveWarehouseDoc, applyStockByWarehouse, suggestPartsForCase, Tax (وجود ندارد), Database, REST.

# 9. Source of Truth Map

| Business Operation | JS | C# | Source of Truth | Writer | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Invoice line | YES fallback | YES | C# in exe / JS HTML-only | C# compute | MIGRATED |
| Invoice total | YES fallback | YES | C# in exe | C# compute | MIGRATED |
| Sale total | YES fallback | YES | C# in exe | C# compute | MIGRATED |
| Payment withdraw rule | YES fallback | YES | C# in exe | C# rule + JS persist | MIGRATED |
| Payment deposit rule | YES fallback | YES | C# in exe | C# rule + JS persist | MIGRATED |
| Stock snapshot | YES fallback | YES | C# in exe | C# read | MIGRATED |
| Reserve/Release | YES fallback | YES | C# in exe | C# mutate + JS apply | MIGRATED |
| Sale consume | YES fallback | YES | C# in exe | C# + JS persist/movement | MIGRATED |
| Warehouse documents | YES | partial AddStock mismatch | JS | JS | NOT MIGRATED |
| saveWar/closeWar | YES | partial workflow | JS | JS | NOT MIGRATED |
| Customer save | YES | NO | JS | JS | NOT MIGRATED |
| localStorage | YES | NO | JS | JS | NOT MIGRATED |

# 10. Single Writer Map

| Operation | Writer |
| --- | --- |
| invoice.line / totals / sale.total / calc.* (exe) | C# only (JS not executed first) |
| inventory.reserve/release/consume (exe) | C# mutate; JS applies snapshot — not a second formula |
| warehouse doc / saveWar / closeWar | JS only — C# writer فعال نشد |

هیچ عملیات Migrated دو Writer همزمان ندارد.

# 11. Storage Adapter

Class: Sirman.Core.Data.CurrentJsonStore — desktop/Sirman.Core/Data/CurrentJsonStore.cs

Implements existing IInventoryRepository.MergeItem (JSON onto JSON). No SQL, no REST, no new database.

JS applyCoreItemOnto همان نقش را در UI دارد: نتیجه هسته را روی شیء زنده می‌نویسد؛ svParts/svAccounts همچنان persist است.

# 12. Files Added

| File | Purpose |
| --- | --- |
| desktop/Sirman.Core/Data/CurrentJsonStore.cs | آداپتر JSON snapshot |
| desktop/Sirman.Core.Tests/Phase2BTests.cs | ۱۳ تست لبه و Facade |
| Sirman_Final_1405.5.23κ.html | نسخه تحویلی |
| updates/Sirman_Update_1405.5.23κ.json | آپدیت نسخه |
| PHASE_2B_COMPLETION_REPORT.docx | این گزارش |

# 13. Files Modified

| File | What Changed |
| --- | --- |
| Sirman_Final.html | takeBusinessCore / hasBusinessCore / applyCoreItemOnto؛ Host-first روی محاسبات و رزرو/مصرف؛ dualPrefer حذف شد؛ نسخه κ |
| test_laegh.js | تست SoT exe + رزرو؛ نسخه κ؛ شمارنده ۴۹۸ |
| docs/ARCHITECTURE_RULES.md | بند ۸ κ=11؛ بند ۱۰ SoT در exe |
| SIRMAN_VERSION.json / Directory.Build.props / BAT/PS1 | 1405.5.23κ / .11 |
| CurrentStorage.cs | IInventoryRepository.MergeItem |

# 14. Files Deleted

هیچ فایل پروژه‌ای حذف نشد. dualPrefer از HTML حذف شد چون دیگر caller نداشت. فرمول‌های JS fallback حذف نشدند (HTML-only).

# 15. Tests Before

HTML 496 PASS. C# 38 PASS. (فاز ۲ ι)

# 16. Tests After

HTML 498 PASS (۲ تست جدید فاز ۲B). C# 51 PASS (۱۳ تست Phase2BEdgeCaseTests).

تست جدید HTML با کپی بدون takeBusinessCore قرمز شد (proven red).

# 17. Regression Results

| Suite | PASS | FAIL | SKIP |
| --- | --- | --- | --- |
| HTML κ | 498 | 0 | 0 |
| C# κ | 51 | 0 | 0 |

هیچ تست قبلی برای پنهان کردن رگرسیون عوض نشد؛ فقط انتظار dualPrefer JS-wins با SoT C# جایگزین شد چون همان هدف این فاز بود.

# 18. Remaining JavaScript Business Logic

saveWar, closeWar, closeInv persist, saveInv, saveWarehouseDoc, applyStockByWarehouse, suggestPartsForCase, دفترچه مشتری، گزارش‌ها، Event bus، و fallback فرمول‌ها برای HTML-only.

# 19. Remaining Technical Debt

1. حواله انبار: همسان‌سازی AddStock با byWh قبل از SoT

2. suggestParts: یکی کردن qty vs available

3. CloseMissingFields کامل در برابر warrantyCloseMissingFields

4. saveWar/closeWar تک‌Writer بعد از تست کامل مسیر داده

5. تست WebView2 زنده Host

# 20. Risks

اگر Host در exe بالا بیاید ولی RunBusiness خطا بدهد، خواندن به JS برنمی‌گردد (takeBusinessCore null → fallback). برای WRITE رزرو/برداشت اگر Host هست و core null باشد، Write انجام نمی‌شود (محاسبه انجام نشد).

HTML-only همچنان JS است؛ دو مسیر محاسبه وجود دارد ولی در یک نشست همزمان اجرا نمی‌شوند.

# 21. Architecture Before

JS formula first → optional Host compare → dualPrefer keeps JS on mismatch
Persist: localStorage

# 22. Architecture After

HTML / JS (presentation + HTML-only fallback + persist)
        |
        |  exe: takeBusinessCore
        v
  Host RunBusiness
        v
  BusinessFacade
        v
  Business Core (Invoice / Calc / Payment / Inventory read-mutate)
        v
  CurrentJsonStore / applyCoreItemOnto
        v
  Current storage (localStorage via existing sv* )

مطابق کد واقعی: Application Service جدا برای InvoiceService ساخته نشد؛ BusinessFacade همان ورودی است.

# 23. Recommendation for PHASE 3

فاز ۳ (دیتابیس مرکزی / شبکه داده) را شروع نکنید تا:

• حواله انبار و saveWar/closeWar یا صریحاً خارج از محدوده بمانند یا با تست کامل تک‌Writer شوند

• آداپتر CurrentJsonStore پشت persist واقعی برود نه فقط MergeItem

فاز ۳ باید فقط پیاده‌سازی I*Repository را عوض کند، نه فرمول‌ها را.

تعریف اتمام فاز ۲B نسبت به چک‌لیست: Calculation و Invoice/Payment انتخاب‌شده و Inventory Read + Reserve/Release/Consume فروش انجام شد. saveWar/closeWar عمداً منتقل نشد. Database/REST ساخته نشد. تست‌ها سبزند.