PHASE 2 — VERIFY ACTUAL IMPLEMENTATION

گزارش واقعی اجرای فاز ۲ (حسابرسی کد، نه حدس از نام پوشه)

شاخه: origin/cursor/phase2-core-3733  |  commit پیاده‌سازی: 1a99eb2  |  نسخه محصول: 1405.5.23ι  |  اسمبلی: 1405.5.23.10

پایه مقایسه: origin/cursor/phase1-core-3733 (45cf535 / 1405.5.23θ / اسمبلی 1405.5.23.9)

این فایل جایگزین گزارش قبلی است. هیچ کد برنامه‌ای در این حسابرسی تغییر نکرد.

# 1. Executive Summary

فاز ۲ یک لایهٔ موازی محاسبه در C# ساخته است. منطق کسب‌وکار از JavaScript حذف نشده و منبع حقیقت هنوز HTML/localStorage است.

Business Core is partially scaffolded; business logic migration is incomplete.

طبق قاعدهٔ این حسابرسی: وجود Class/Method/Interface/Folder به‌تنهایی انتقال محسوب نمی‌شود. «منتقل‌شده» فقط وقتی است که C# مرجع باشد و نسخهٔ JS حذف شده یا فقط delegator باشد. با این تعریف، تعداد آیتم کاملاً منتقل‌شده = صفر.

آنچه واقعاً ساخته شد: کپی فرمول‌ها در desktop/Sirman.Core/Business/* + پل Host.RunBusiness + dual-run روی چند تابع JS که اول همان فرمول JS را حساب می‌کنند و در اختلاف JS برنده است.

## جدول مدیریتی

| Area | Before (θ / فاز ۱) | After (ι / فاز ۲) | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Business Core | وجود نداشت. همه فرمول‌ها در Sirman_Final.html | BusinessFacade + موتورهای فرمول در C#. UI هنوز مرجع است | COPIED / NOT AUTHORITATIVE |
| Inventory | InventoryEngine در HTML خط ۱۷۲۶۴ | همان JS باقی است + InventoryCore موازی در C# | NOT MIGRATED + PARALLEL COPY |
| SmartCore | SmartCore در HTML خط ۲۴۸۳۵ | همان JS باقی است + CalculationEngine/WarrantyWorkflow/PartsAdvisor موازی | NOT MIGRATED + PARALLEL COPY |
| Warranty | saveWar/closeWar در HTML | همان JS. CanTransition فقط open→closed در C#؛ UI closeWar از آن استفاده نمی‌کند | DEFERRED — LIVE DATA RISK |
| Invoice | calcT/getData/calcInvoiceLine در HTML | calcInvoiceLine دوگانه؛ جمع کل هنوز در calcT/getData | LINE COPIED; TOTALS STILL JS |
| Data Access | localStorage مستقیم از JS | CurrentStorage.Kind یادداشت است؛ I*Repository خالی و UNUSED | SCAFFOLD ONLY |
| Host Boundary | sirmanHost فقط امنیت/پرینت/شبکه/بک‌آپ | متد جدید RunBusiness روی همان شیء | ADDED COMPUTE BRIDGE |
| Tests | HTML 495 PASS / C# 24 PASS (اجرا شده روی θ) | HTML 496 PASS / C# 38 PASS (اجرا شده روی ι) | PASS — no regression |
| Database | ندارد | ندارد | UNCHANGED |
| REST API | ندارد | ندارد | UNCHANGED |
| localStorage | منبع حقیقت | منبع حقیقت | NOT MIGRATED |

# 2. Phase 2 Status

B — PARTIALLY COMPLETE

چرا A — COMPLETE نیست: هیچ Business Logicای از JS حذف نشده. dualPrefer در اختلاف JS را برمی‌گرداند. InventoryEngine و SmartCore هنوز JS هستند. saveWar/closeWar/closeInv/اسناد انبار هنوز JS هستند. Repositoryها خالی‌اند.

چرا C — SCAFFOLD ONLY نیست: موتورها stub خالی نیستند. CalculationEngine.WarrantyEndDate / InvoicePricing.Line / PaymentRules.Withdraw / InventoryCore.Stock|Reserve|Consume واقعاً فرمول دارند و ۱۴ تست C# آن‌ها را اجرا می‌کند. Host.RunBusiness واقعاً به BusinessFacade.Run وصل است (SirmanHostObject.cs خط ۵۰).

چرا D — NOT IMPLEMENTED نیست: diff فاز ۱→۲ شامل فایل‌های C# جدید Business/Application/Data و سیم‌کشی HTML است (commit 1a99eb2).

دلیل فنی انتخاب B: کپی قابل‌اجرای فرمول + پل Host وجود دارد، ولی مهاجرت مرجع (source of truth) انجام نشده.

# 3. Files Added

منبع: git diff --name-status origin/cursor/phase1-core-3733...origin/cursor/phase2-core-3733

| Path | Status | Purpose |
| --- | --- | --- |
| desktop/Sirman.Core/Application/BusinessFacade.cs | ADDED | توزیع‌کننده JSON عملیات به موتورها. persist ندارد. |
| desktop/Sirman.Core/Business/CalculationEngine.cs | ADDED | کپی فرمول‌های SmartCore.calc |
| desktop/Sirman.Core/Business/InvoicePricing.cs | ADDED | کپی calcInvoiceLine / SaleLine / Totals |
| desktop/Sirman.Core/Business/PaymentRules.cs | ADDED | کپی قانون برداشت/واریز/مانده |
| desktop/Sirman.Core/Business/InventoryCore.cs | ADDED | کپی موازی توابع InventoryEngine روی JSON snapshot |
| desktop/Sirman.Core/Business/WarrantyWorkflow.cs | ADDED | کپی canWarrantyTransition (فقط open→closed) و CloseMissingFields ناقص |
| desktop/Sirman.Core/Business/PartsAdvisor.cs | ADDED | کپی suggestPartsForCase |
| desktop/Sirman.Core/Business/JsonVal.cs | ADDED | کمک‌خوان JSON برای Facade |
| desktop/Sirman.Core/Data/CurrentStorage.cs | ADDED | ثابت Kind + سه interface خالی |
| desktop/Sirman.Core/Domain/BusinessEvent.cs | ADDED | record struct؛ Bus ندارد؛ UNUSED در runtime |
| desktop/Sirman.Core.Tests/BusinessCoreTests.cs | ADDED | ۱۴ تست واحد موتورها و Facade |
| PHASE_2_BUSINESS_CORE_MIGRATION_REPORT.docx | ADDED | گزارش اولیه فاز ۲ (ناکافی) |
| PHASE_2_REAL_STATUS_REPORT.docx | ADDED then UPDATED | همین حسابرسی |
| Sirman_Final_1405.5.23ι.html | ADDED | کپی نسخه‌دار HTML |
| updates/Sirman_Update_1405.5.23ι.json | ADDED | بسته آپدیت نسخه |
| نسخه‌های هم‌نام در Install_Kit و Windows_Install | ADDED | کپی تحویل |

# 4. Files Modified

| Path | Status | What Changed |
| --- | --- | --- |
| Sirman_Final.html | MODIFIED | +runBusinessCore +dualPrefer و فراخوانی در ۱۱ نقطه؛ نسخه ι. توابع اصلی حذف نشدند. |
| test_laegh.js | MODIFIED | یک تست جدید گروه «هسته کسب‌وکار فاز ۲»؛ شمارنده ۴۹۶ |
| desktop/Sirman.Desktop/SirmanHostObject.cs | MODIFIED | خط ۵۰: public string RunBusiness(...) |
| desktop/Sirman.Desktop/DesktopSecurity.cs | MODIFIED | public static BusinessFacade Business |
| desktop/Sirman.Core/Security/PermissionCatalog.cs | MODIFIED | RunBusiness در AlwaysAllowedHostMethods |
| desktop/Sirman.Core/Domain/SmartCoreContract.cs | MODIFIED | ثابت Phase2Path — پیاده‌سازی نیست |
| desktop/Sirman.Core/Domain/InventoryEngineContract.cs | MODIFIED | ثابت Phase2Path — پیاده‌سازی نیست |
| docs/ARCHITECTURE_RULES.md | MODIFIED | بند ۱۰ فاز ۲ و اجازه RunBusiness |
| desktop/Directory.Build.props | MODIFIED | 1405.5.23.10 / ι |
| SIRMAN_VERSION.json, BAT/PS1, Laegh_Final.html, index copies | MODIFIED | همگام‌سازی نسخه |
| کپی‌های Sirman.Desktop در Install_Kit و Windows_Install | MODIFIED | همان RunBusiness |

# 5. Files Deleted

هیچ فایلی در diff فاز ۱→۲ حذف نشده است (git diff --name-status هیچ وضعیت D ندارد). هیچ تابع JS کسب‌وکاری حذف نشده.

## Commitهای PHASE 2

| SHA | Date | Message |
| --- | --- | --- |
| 1a99eb2 | 2026-08-14 | feat(core): extract business calculations into C# Host RunBusiness (1405.5.23ι) |
| 4f917c5 | 2026-08-14 | docs: add PHASE 2 real status report (no code changes) |

# 6. Business Logic Migrated

تعریف این گزارش: Migrated = C# مرجع است و JS همان منطق را دیگر اجرا/مالکیت نمی‌کند.

با این تعریف: هیچ موردی Migrated نیست.

جدول زیر مواردی است که در C# کپی شده‌اند (Copied). ستون Migrated همه NO است.

| Business Logic | Old Location / Function | New Location / Class.Method | UI calls C#? | JS still runs? | Migrated? | Tests |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| خط فاکتور est/disc/fin | Sirman_Final.html:11495 calcInvoiceLine | InvoicePricing.Line — Business/InvoicePricing.cs | YES via invoice.line سپس dualPrefer | YES first | NO | Line_UsesDiscountWhenDiscPositive + HTML dualPrefer test |
| جمع فروش | Sirman_Final.html:20166 calcSaleTotal | InvoicePricing.SaleTotal | YES sale.total سپس dualPrefer | YES first | NO | SaleLine_MatchesCalcSaleTotal |
| برداشت حساب (قانون مبلغ) | Sirman_Final.html:21551 withdrawFromAccount | PaymentRules.Withdraw | YES payment.withdraw؛ اگر ok===false وتو می‌کند | YES persist و چک مجدد | NO — persist JS | Withdraw_RejectsInvalidAndOverdraw |
| تاریخ پایان گارانتی | Sirman_Final.html:24716 calcWarrantyEndDate + 18328 addJalaliMonths | CalculationEngine.WarrantyEndDate / AddJalaliMonths | YES calc.warrantyEndDate از calcWarrExpFromBuy:18348 | YES | NO | WarrantyEndDate_Plus24Months |
| مانده ساده total-paid | Sirman_Final.html:24724 calcBalance | CalculationEngine.Balance | تابع dual-run دارد اما در UI صدا زده نمی‌شود | YES if called | NO | Balance_Final_Stock_Reorder_MatchHtml |
| مبلغ نهایی قطعات+اجرت+سایر−تخفیف | Sirman_Final.html:24734 calcFinalAmount | CalculationEngine.FinalAmount | dual-run در تعریف؛ هیچ caller UI | YES if called | NO | همان |
| موجودی قابل فروش ساده | Sirman_Final.html:24746 calcAvailableStock | CalculationEngine.AvailableStock | بدون caller UI | YES if called | NO | همان |
| نقطه سفارش | Sirman_Final.html:24756 calcReorderPoint | CalculationEngine.ReorderPoint | بدون caller UI | YES if called | NO | همان |
| SLA از ساعت | Sirman_Final.html:24767 calcSlaStatusFromAgeHours | CalculationEngine.SlaStatusFromAgeHours | YES از checkWarrantySlaAlerts:19077 و cust360:9986 | YES | NO | Sla_Thresholds_MatchHtml |
| اسنپ‌شات موجودی | Sirman_Final.html:17130 invStockSnapshot | InventoryCore.Stock | YES inventory.stock سپس dualPrefer | YES | NO | StockReserveRelease_MatchHtmlEngine |
| گذار open→closed | Sirman_Final.html:24800 canWarrantyTransition | WarrantyWorkflow.CanTransition | فقط از applyWarrantyTransition که caller ندارد | YES if called | NO — DEAD PATH | OnlyOpenToClosed |

نسخه/تاریخ همه موارد بالا: 1405.5.23ι / commit 1a99eb2 / 2026-08-14

# 7. Business Logic Not Migrated

| Logic | Location | Note |
| --- | --- | --- |
| saveWar | Sirman_Final.html:18858 | DEFERRED — LIVE DATA RISK |
| closeWar | Sirman_Final.html:19041 | DEFERRED — LIVE DATA RISK؛ از Apply/CanTransition استفاده نمی‌کند |
| warrantyCloseMissingFields | Sirman_Final.html:19011 | C# CloseMissingFields فقط ۴ فیلد دارد؛ JS فیلدهای شرکت/نمایندگی را هم چک می‌کند |
| applyWarrantyTransition | Sirman_Final.html:24810 | C# Apply هست؛ HTML Host را صدا نمی‌زند؛ خود تابع JS هیچ caller ندارد |
| closeInv / saveInv | Sirman_Final.html:11533 / 11607 | persist + کسر انبار JS |
| saveWarehouseDoc | Sirman_Final.html:16367 | اسناد ورود/خروج/اصلاح/رزرو |
| applyStockByWarehouse | Sirman_Final.html:17018 | جهش واقعی موجودی |
| invReserveOnItem / invReleaseReserveOnItem | 17159 / 17173 | C# Reserve/Release هست؛ HTML صدا نمی‌زند |
| _deductStock | 20232 | C# Consume هست؛ HTML صدا نمی‌زند |
| depositToAccount | 21528 | C# Deposit هست؛ HTML صدا نمی‌زند |
| suggestPartsForCase | 24776 — caller 18226 applySuggestedWarParts | C# PartsAdvisor.Suggest؛ HTML Host را صدا نمی‌زند |
| calcT جمع فاکتور | 11472 | invoice.totals در Facade هست؛ calcT صدا نمی‌زند |
| getData جمع فاکتور | 11507 | بعد از calcInvoiceLine خودش reduce می‌کند |
| Customer/phonebook save | HTML | هیچ CustomerService |
| Reports | HTML | تجمیع UI |
| localStorage persist | svWars/sv/svParts/svAccounts | عمدی دست‌نخورده |
| Tax calculation | وجود ندارد | فیلد co-tax شناسه ملی شرکت است نه مالیات فاکتور |
| InventoryEngine object | 17264 | هنوز JS |
| SmartCore object | 24835 | هنوز JS |

# 8. InventoryEngine Status

NOT MIGRATED

دلیل از کد واقعی:

شیء JS هنوز وجود دارد: Sirman_Final.html خط ۱۷۲۶۴ var InventoryEngine = { registerKind, normalizeWarehouse, stock: invStockSnapshot, reserve: invReserveOnItem, release: invReleaseReserveOnItem, kardex, lowStock, search, value, deadStock, consumed }

قرارداد C# صریحاً می‌گوید محل فعلی HTML است: desktop/Sirman.Core/Domain/InventoryEngineContract.cs → Location = "Sirman_Final.html", ObjectName = "InventoryEngine"

جستجو در HTML: InventoryEngine فقط در تعریف و ارجاع SmartCore.inventory آمده. هیچ فراخوانی InventoryEngine.stock/reserve در UI نیست. UI توابع inv* را مستقیم صدا می‌زند.

## موتور موازی دوم

بله. کلاس Sirman.Core.Business.InventoryCore در desktop/Sirman.Core/Business/InventoryCore.cs ساخته شده است.

Methods: NormalizeWarehouse, Stock, Reserve, Release, Consume, AddStock, Kardex, LowStock, Search, Value, DeadStock, Consumed, SumByWh

اتصال UI: فقط Stock از طریق runBusinessCore("inventory.stock") داخل invStockSnapshot. Reserve/Release/Consume/AddStock از HTML صدا زده نمی‌شوند. جهش داده روی همان object JS است (invReserveOnItem item را in-place عوض می‌کند؛ C# Clone می‌کند و برنمی‌گرداند به آرایه parts).

Tests: InventoryCoreTests.StockReserveRelease_MatchHtmlEngine و Consume_UsesMaxZero_LikeSaleDeduct — این‌ها موتور C# را مستقیم تست می‌کنند، نه مسیر UI.

نتیجه: دو موتور محاسبه موجودی وجود دارد. منبع حقیقت موجودی هنوز آرایه‌های parts/inventory در localStorage است.

# 9. SmartCore Status

NOT MIGRATED

Old JS: Sirman_Final.html:24835 var SmartCore = { calc: CalculationEngine, workflow: WorkflowEngine, rules: RulesEngine, inventory, errors, events, audit }

JS CalculationEngine: خط ۲۴۸۲۰ — wrapper روی calcWarrantyEndDate / calcBalance / calcFinalAmount / calcAvailableStock / calcReorderPoint / calcSlaStatusFromAgeHours

جستجو: هیچ فراخوانی SmartCore.* در HTML وجود ندارد (فقط تعریف). توابع زیرین گاهی مستقیم صدا می‌شوند.

New C#: کلاس SmartCore در C# وجود ندارد. فقط SmartCoreContract (ثابت رشته). پیاده‌سازی موازی:

| JS piece | C# copy | Call path from UI |
| --- | --- | --- |
| CalculationEngine (JS object) | Sirman.Core.Business.CalculationEngine | برخی توابع dual-run؛ خود SmartCore صدا نمی‌شود |
| WorkflowEngine | WarrantyWorkflow | UI closeWar از آن عبور نمی‌کند |
| RulesEngine | PartsAdvisor | suggestPartsForCase مستقیم JS؛ Host rules.suggestParts بی‌سیم |
| events on/off/emit | BusinessEvent record UNUSED | Event bus هنوز JS |

Tests C#: CalculationEngineTests, WarrantyWorkflowTests, SuggestParts_OnlyFromCatalog. Tests HTML گروه «هسته هوشمند» وجود شیء را چک می‌کند نه حذف آن را.

# 10. Calculation Migration

قانون: اگر Logic هنوز در JS است → MIGRATED = NO

| Calculation | OLD LOCATION | NEW LOCATION | MIGRATED? | TESTED? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| قیمت خط فاکتور (est) | calcInvoiceLine / calcT / getData — HTML:11472-11530 | InvoicePricing.Line (کپی) + هنوز JS | NO | YES C# + HTML dualPrefer |
| تخفیف خط فاکتور (disc% → da) | همان؛ Math.round(est*disc/100) | InvoicePricing.Line da=JsRound(est*disc/100) | NO | YES |
| مالیات Tax | وجود ندارد (co-tax = شناسه ملی شرکت HTML:4286/22832) | ساخته نشد | N/A — محصول مالیات ندارد | NO (موضوع نیست) |
| اجرت labor | پارامتر calcFinalAmount — HTML:24734؛ caller UI ندارد | CalculationEngine.FinalAmount labor | NO | YES C# vector 100+50+20-10=160 |
| قیمت قطعات فروش | calcSaleTotal / getSaleData — HTML:20166-20228 | InvoicePricing.SaleLine (کپی)؛ getSaleData هنوز JS حساب می‌کند | NO | YES SaleLine_MatchesCalcSaleTotal |
| جمع فاکتور | calcT و getData reduce — HTML:11472, 11527 | InvoicePricing.Totals / Host invoice.totals — HTML صدا نمی‌زند | NO | C# Totals غیرمستقیم؛ Facade invoice.totals تست جدا ندارد |
| پرداخت برداشت | withdrawFromAccount HTML:21551 → svAccounts | PaymentRules.Withdraw فقط چک؛ نوشتن JS | NO | YES Withdraw_RejectsInvalidAndOverdraw |
| پرداخت واریز | depositToAccount HTML:21528 | PaymentRules.Deposit — HTML بی‌سیم | NO | NO dedicated C# deposit test |
| مانده | calcBalance تعریف‌شده بدون caller UI | CalculationEngine.Balance / PaymentRules.Remaining | NO | YES Remaining_IsBalance |
| موجودی snapshot | invStockSnapshot HTML:17130 | InventoryCore.Stock کپی + dual-run | NO | YES |
| گارانتی پایان تاریخ | calcWarrantyEndDate HTML:24716 از calcWarrExpFromBuy | CalculationEngine.WarrantyEndDate | NO | YES |
| SLA | calcSlaStatusFromAgeHours HTML:24767 آستانه‌ها <24 normal / <48 warning / <72 critical / else overdue | CalculationEngine.SlaStatusFromAgeHours همان آستانه‌ها | NO | YES Sla_Thresholds_MatchHtml |

# 11. Warranty Migration

| Function | Still JS? | C#? | C# symbol | UI call path | Test |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| saveWar HTML:18858 | YES | NO service | — | JS → applyPartReqs mutates parts[] → svWars localStorage | تست‌های قدیمی HTML گارانتی؛ نه C# |
| closeWar HTML:19041 | YES | NO (Apply unwired) | WarrantyWorkflow.Apply وجود دارد اما closeWar آن را صدا نمی‌زند | warrantyCloseMissingFields(JS) → status=closed → svWars | OnlyOpenToClosed تست C# است نه closeWar |
| warrantyCloseMissingFields HTML:19011 | YES — مرجع UI | PARTIAL copy | WarrantyWorkflow.CloseMissingFields — فقط name/phone/deviceCount/problem | closeWar مستقیم JS | C# تست برای CloseMissingFields ندارد |
| canWarrantyTransition HTML:24800 | YES | YES copy | WarrantyWorkflow.CanTransition — فقط from==open && to==closed | فقط از applyWarrantyTransition؛ آن هم caller ندارد → DEAD | OnlyOpenToClosed |
| applyWarrantyTransition HTML:24810 | YES defined | YES copy | WarrantyWorkflow.Apply + Host warranty.applyTransition | هیچ فراخوانی در HTML | OnlyOpenToClosed |
| calcWarrantyEndDate | YES | YES copy | CalculationEngine.WarrantyEndDate | calcWarrExpFromBuy → dual-run | WarrantyEndDate_Plus24Months |
| checkWarrantySlaAlerts HTML:19069 | YES | formula copy only | از طریق calcSlaStatusFromAgeHours dual-run | تایمر JS؛ persist slaLastAlertAt با svWars | Sla C#؛ مسیر UI نه |

DO NOT MARK AS MIGRATED

saveWar / closeWar: DEFERRED — LIVE DATA RISK

# 12. Inventory Migration

| Operation | JS location | C# equivalent | Who writes data |
| --- | --- | --- | --- |
| ورود in | saveWarehouseDoc type=in + applyStockByWarehouse("in") HTML:16367, 17018 | InventoryCore.AddStock — HTML صدا نمی‌زند | JS localStorage |
| خروج out | saveWarehouseDoc type=out + applyStockByWarehouse("out"); _deductStock فروش | InventoryCore.Consume — بی‌سیم | JS |
| اصلاح adjust | saveWarehouseDoc type=adjust — diff qty در HTML:16443+ | متد Adjust جدا در C# نیست | JS |
| مصرف consume | saveWar applyPartReqs؛ _deductStock | InventoryCore.Consume | JS |
| رزرو reserve | saveWarehouseDoc type=reserve → invReserveOnItem HTML:17159 | InventoryCore.Reserve — بی‌سیم از سند | JS in-place روی item |
| انتقال transfer | برچسب نمایشی type===transfer در لیست HTML:16485؛ prefixMap سند شامل transfer نیست | نیست | JS اگر سندی با آن type باشد |
| StockBalance read | invStockSnapshot | InventoryCore.Stock dual-run | خواندنی؛ نوشتن JS |

اسناد انبار: NOT MIGRATED / DEFERRED — LIVE DATA RISK

# 13. Invoice/Finance Migration

| Topic | Real code location now | Separated from UI? |
| --- | --- | --- |
| Invoice create/save | saveInv HTML:11607 — JS + localStorage | NO |
| Invoice close | closeInv HTML:11533 — JS confirm/stock/status | NO |
| Pricing line | calcInvoiceLine HTML:11495 dual-run InvoicePricing.Line؛ مرجع dualPrefer = JS | PARTIALLY copied |
| Pricing totals | calcT HTML:11472 و getData:11527 هنوز جمع می‌زنند. invoice.totals در Facade بی‌سیم | NO |
| Payment withdraw | withdrawFromAccount HTML:21551 — C# وتو اختیاری در exe؛ persist svAccounts | NO |
| Payment deposit | depositToAccount HTML:21528 entirely JS | NO |
| Balance | calcBalance بدون caller UI | NO |
| Discount | درصد روی خط در JS و کپی C# | NO (copy only) |
| Tax | وجود ندارد | N/A |

# 14. Service/Repair Migration

Workflow جدا به نام Create Service / Receive Device / Diagnosis / Repair / Complete در این محصول به آن نام‌ها نیست. گردش واقعی همان پرونده گارانتی است:

| Existing behavior | Location | Migrated? |
| --- | --- | --- |
| ثبت/ویرایش پرونده | saveWar HTML:18858 | NO |
| بستن پرونده | closeWar HTML:19041 | NO |
| پیشنهاد قطعه از کاتالوگ | suggestPartsForCase HTML:24776؛ UI: applySuggestedWarParts:18223 | C# PartsAdvisor.Suggest کپی بی‌سیم — NO |
| وضعیت اولیه activate/phone_fix/refer_* | saveWar + WINIT_LBL HTML:17678 | NO |
| گزارش داخلی شرکت (تشخیص/تعمیر/QC) | warrantyCloseMissingFields فیلدهای companyReport | NO |

هیچ RepairService / ServiceCaseService در C# یافت نشد.

# 15. Application Services

سرویس‌های نام‌دار CustomerService / InvoiceService / WarrantyService / InventoryService / PaymentService: NOT FOUND

آنچه وجود دارد:

| Class | File | Methods | Purpose | Called By | Calls | Tests |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BusinessFacade | desktop/Sirman.Core/Application/BusinessFacade.cs | Run(name,json); Dispatch private | توزیع JSON به موتورهای Business/* | DesktopSecurity.Business.Run ← SirmanHostObject.RunBusiness | CalculationEngine, InvoicePricing, PaymentRules, InventoryCore, WarrantyWorkflow, PartsAdvisor, JsonVal, SafeError | BusinessFacadeDualRunTests (۳ متد) |
| SecurityFacade | desktop/Sirman.Core/Application/SecurityFacade.cs | Login/Logout/Authorize/... (فاز ۱) | امنیت نه کسب‌وکار | DesktopSecurity.Current | AuthenticationService, AuthorizationService, ... | فاز ۱ — ۲۴ تست قبلی |

BusinessFacade یک dispatcher است نه Application Service دامنه‌ای (مثلاً CloseWarranty).

# 16. Domain Layer

SCAFFOLD ONLY

| Kind | Symbol | File | Real? |
| --- | --- | --- | --- |
| Folder/Namespace | Sirman.Core.Domain | desktop/Sirman.Core/Domain/ | پوشه وجود دارد |
| Entity Customer/Invoice/Warranty | — | — | NOT FOUND |
| Value Object | InvoiceLine, SaleLine, StockSnapshot, PaymentCheck در namespace Business نه Domain | Business/*.cs | DTO محاسبه؛ invariant دامنه غنی ندارند |
| Business Rule class | قواعد داخل static methods موتورها | Business/* | قواعد کپی‌شده؛ نه Domain Service جدا |
| Domain Service | — | — | NOT FOUND |
| Event | BusinessEvent record struct (Name, Entity, EntityId, Ok) | Domain/BusinessEvent.cs | تعریف شده؛ هیچ Publisher/مصرف‌کننده — UNUSED |
| Contract constants | SmartCoreContract, InventoryEngineContract | Domain/*Contract.cs | رشته محل JS؛ منطق نیست |

# 17. Data Access Boundary

Business Core به localStorage/DOM/WebView2 وابسته نیست (جستجوی localStorage در Sirman.Core/Business خالی است جز کامنت). ورودی JSON از Host است.

برنامه هنوز به localStorage وابسته است. Core persist نمی‌کند.

| Symbol | File | DEFINED / USED / NOT USED |
| --- | --- | --- |
| CurrentStorage.Kind = "html-localStorage-indexeddb" | Data/CurrentStorage.cs | DEFINED — فقط ثابت. هیچ خواننده‌ای در Core یافت نشد → NOT USED در runtime |
| IInventoryRepository { } | Data/CurrentStorage.cs | DEFINED — بدون متد. هیچ کلاس implement/inject نمی‌کند → NOT USED |
| IInvoiceRepository { } | همان | DEFINED → NOT USED |
| ICustomerRepository { } | همان | DEFINED → NOT USED |
| JSON | BusinessFacade.Run / InventoryCore JsonObject | USED as in-memory snapshot from UI, not as database |
| DOM | Sirman.Core | NOT USED |
| WebView2 | Sirman.Desktop SirmanHostObject only | USED as Host bridge, not inside Business Core |
| localStorage | HTML svWars/sv/svParts/svAccounts | USED — system of record |

# 18. Host Boundary

پل جدید (فقط exe، فقط محاسبه):

JS fn
 → runBusinessCore(name, payload)          Sirman_Final.html:7976
 → getSirmanHostSync()                     :7971 chrome.webview.hostObjects.sync.sirmanHost
 → sirmanHost.RunBusiness(name, json)      SirmanHostObject.cs:50
 → DesktopSecurity.Business.Run            DesktopSecurity.cs:9 BusinessFacade
 → BusinessFacade.Run/Dispatch             BusinessFacade.cs:14/32
 → Business/* engines
 → JSON result
 → dualPrefer: mismatch → JS value         Sirman_Final.html:7986

HTML-only: getSirmanHostSync() = null → runBusinessCore = null → فقط JS.

RunBusiness در AlwaysAllowedHostMethods است (PermissionCatalog.cs:59) و SirmanHostObject.RunBusiness از Guard عبور نمی‌کند.

## زنجیره عملیات خواسته‌شده

| Operation | Actual call chain |
| --- | --- |
| Warranty save/close | JS saveWar/closeWar → svWars → localStorage. Host نیست. |
| Warranty SLA label | JS calcSlaStatusFromAgeHours → (exe) RunBusiness calc.sla → dualPrefer → JS |
| Inventory document | JS saveWarehouseDoc → applyStockByWarehouse / invReserveOnItem → svParts/sv → localStorage |
| Inventory stock read | JS invStockSnapshot → (exe) inventory.stock → dualPrefer → JS |
| Invoice line | JS calcT/getData → calcInvoiceLine → (exe) invoice.line → dualPrefer → JS سپس جمع در JS |
| Invoice close | JS closeInv → getData → mutate inventory → localStorage |
| Customer | JS دفترچه → localStorage. هیچ Host business op. |
| Payment withdraw | JS withdrawFromAccount → (exe) payment.withdraw may veto → JS svAccounts |
| Payment deposit | JS depositToAccount → svAccounts. Host نیست. |

# 19. Duplicate Logic

دو Source of Truth برای فرمول‌ها: JS (برنده) + C# (سایه). برای داده: فقط JS/localStorage.

| Logic | OLD JS | NEW C# | UI uses C# as authority? | UI uses JS? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| calcInvoiceLine | HTML:11495 KEEP | InvoicePricing.Line | NO (dualPrefer JS on mismatch) | YES always |
| calcSaleTotal | HTML:20166 KEEP | InvoicePricing.SaleTotal | NO | YES |
| withdrawFromAccount checks | HTML:21551 KEEP | PaymentRules.Withdraw | Veto only if Host returns ok:false | YES persist |
| invStockSnapshot | HTML:17130 KEEP | InventoryCore.Stock | NO | YES |
| invReserveOnItem | HTML:17159 KEEP | InventoryCore.Reserve | NO — C# unused by UI | YES |
| calcWarrantyEndDate | HTML:24716 KEEP | CalculationEngine.WarrantyEndDate | NO | YES |
| calcSlaStatusFromAgeHours | HTML:24767 KEEP | SlaStatusFromAgeHours | NO | YES |
| canWarrantyTransition | HTML:24800 KEEP | CanTransition | NO — dead | dead |
| suggestPartsForCase | HTML:24776 KEEP | PartsAdvisor.Suggest | NO | YES applySuggestedWarParts |
| addJalaliMonths | HTML:18328 KEEP | AddJalaliMonths | Host calc.addJalaliMonths بی‌سیم | YES via calcWarrantyEndDate |

هیچ نسخه JS به‌خاطر جایگزینی C# حذف نشده.

# 20. Tests Before

اندازه‌گیری واقعی روی origin/cursor/phase1-core-3733 (45cf535) در این حسابرسی:

| Suite | Before |
| --- | --- |
| HTML test_laegh.js روی Sirman_Final.html θ | کل تست‌ها: 495 — موفق: 495 — ناموفق: 0 |
| C# desktop/Sirman.Core.Tests | Passed: 24, Failed: 0, Skipped: 0 |
| C# files | PasswordHasherTests, AuthenticationTests, AuthorizationTests, EntityValidatorTests — بدون BusinessCoreTests |
| Version | 1405.5.23θ / 1405.5.23.9 |

# 21. Tests After

اندازه‌گیری واقعی روی origin/cursor/phase2-core-3733 (ι) در این حسابرسی:

| Suite | After |
| --- | --- |
| HTML test_laegh.js | کل تست‌ها: 496 — موفق: 496 — ناموفق: 0 |
| C# Sirman.Core.Tests | Passed: 38, Failed: 0, Skipped: 0 (24 قبلی + 14 جدید) |
| New HTML test | ۱ تست: «پل RunBusiness و dualPrefer باید موجود باشند...» — وجود پل + رفتار HTML-only بدون Host + dualPrefer mismatch→JS |

پروژه تست: desktop/Sirman.Core.Tests/Sirman.Core.Tests.csproj

فایل جدید: desktop/Sirman.Core.Tests/BusinessCoreTests.cs

| Test Project | Test Class | Test Method | Purpose | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sirman.Core.Tests | CalculationEngineTests | WarrantyEndDate_Plus24Months | 1405/05/05 + 24 ماه = 1407/05/05 | PASS |
| Sirman.Core.Tests | CalculationEngineTests | Balance_Final_Stock_Reorder_MatchHtml | Balance/FinalAmount/AvailableStock/ReorderPoint | PASS |
| Sirman.Core.Tests | CalculationEngineTests | Sla_Thresholds_MatchHtml | normal/warning/critical/overdue | PASS |
| Sirman.Core.Tests | InvoicePricingTests | Line_UsesDiscountWhenDiscPositive | 1000 و ۱۰٪ → da=100 fin=900 | PASS |
| Sirman.Core.Tests | InvoicePricingTests | Line_KeepsManualFinWhenDiscZero | disc=0 finRaw=800 می‌ماند | PASS |
| Sirman.Core.Tests | InvoicePricingTests | SaleLine_MatchesCalcSaleTotal | qty2 price1000 disc10 → 1800 | PASS |
| Sirman.Core.Tests | PaymentRulesTests | Withdraw_RejectsInvalidAndOverdraw | 0 و 150 رد؛ 40 از 100 → 60 | PASS |
| Sirman.Core.Tests | PaymentRulesTests | Remaining_IsBalance | 1000-750=250 | PASS |
| Sirman.Core.Tests | WarrantyWorkflowTests | OnlyOpenToClosed | open→closed مجاز؛ closed→open نه | PASS |
| Sirman.Core.Tests | InventoryCoreTests | StockReserveRelease_MatchHtmlEngine | Reserve/Release روی clone | PASS |
| Sirman.Core.Tests | InventoryCoreTests | Consume_UsesMaxZero_LikeSaleDeduct | مصرف بیش از موجودی → 0 و WouldGoNegative | PASS |
| Sirman.Core.Tests | BusinessFacadeDualRunTests | Facade_MatchesHtmlCalculationVectors | Facade همان اعداد موتور | PASS |
| Sirman.Core.Tests | BusinessFacadeDualRunTests | Facade_UnknownOp_DoesNotThrowRaw | نام ناشناس JSON خطا بدون stack خام | PASS |
| Sirman.Core.Tests | BusinessFacadeDualRunTests | SuggestParts_OnlyFromCatalog | فقط از کاتالوگ ورودی | PASS |
| test_laegh.js | گروه هسته کسب‌وکار فاز ۲ | پل RunBusiness و dualPrefer... | وجود توابع + Host method + mismatch keeps JS | PASS (HTML 496) |

محدودیت تست‌ها: هیچ تست خودکاری Host واقعی WebView2 را صدا نمی‌زند. تست HTML صریحاً getSirmanHostSync را null می‌کند. تست C# موتور را مستقیم صدا می‌زند. بنابراین dual-run در exe زنده تست رگرسیون محصول نیست.

# 22. Regression Results

تمام تست‌های قبلی + جدید در این حسابرسی اجرا شدند. هیچ تستی برای پاس شدن تغییر داده نشد.

| Suite | PASS | FAIL | SKIPPED |
| --- | --- | --- | --- |
| HTML θ (قبل) — اجرای واقعی | 495 | 0 | 0 |
| C# θ (قبل) — اجرای واقعی | 24 | 0 | 0 |
| HTML ι (بعد) — اجرای واقعی | 496 | 0 | 0 |
| C# ι (بعد) — اجرای واقعی | 38 | 0 | 0 |

FAIL: هیچ. PHASE 2 رگرسیون تست قرمز ایجاد نکرد.

# 23. Architecture Before

[User]
   |
   v
[WebView2 exe]                    [Browser HTML-only]
   |                                    |
   v                                    v
[Sirman_Final.html]
   |- UI
   |- SmartCore / InventoryEngine / formulas   <- compute SoT
   |- saveWar / closeInv / warehouse / accounts
   |- localStorage / IndexedDB                 <- data SoT
          |
          v  Phase 1 only
[sirmanHost Login/Users/Authorize/Print/Network]
          |
          v
[Sirman.Core Security/*]
No Business/* . No RunBusiness.

# 24. Architecture After

تغییر مادی: یک مسیر محاسبهٔ موازی در exe اضافه شد. منبع حقیقت داده و تصمیم UI عوض نشده.

[User]
   |
   v
[WebView2 exe]                    [Browser HTML-only]
   |                                    |
   v                                    v
[Sirman_Final.html]
   |- UI (unchanged)
   |- SAME JS formulas first                <- compute SoT still JS
   |- SAME saveWar/closeInv/warehouse
   |- SAME localStorage                     <- data SoT
          |
          |- (exe only) runBusinessCore --> sirmanHost.RunBusiness
          |                                      |
          |                                      v
          |                               BusinessFacade.Run
          |                                      |
          |                    CalculationEngine / InvoicePricing / PaymentRules
          |                    InventoryCore / WarrantyWorkflow / PartsAdvisor
          |                                      |
          |                               Data: empty I*Repository
          |
          |- dualPrefer: if C# missing or JSON differs -> KEEP JS

HTML-only: Host null -> C# never runs.

NO MATERIAL ARCHITECTURAL CHANGE DETECTED برای منبع حقیقت، persist، InventoryEngine، SmartCore، Database، REST.

MATERIAL CHANGE DETECTED فقط برای: وجود Host.RunBusiness و اسمبلی محاسباتی موازی در exe.

# 25. Deferred Items

| Item | Status | Reason | Risk | Future Migration Phase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| saveWar | DEFERRED — LIVE DATA RISK | چندمرحله‌ای: فرم، کسر قطعه، پرداخت نمایندگی، fdt، confirm، svWars | خراب شدن پرونده زنده و موجودی | بعد از تثبیت مرجع فرمول؛ جدا از فاز ۳ storage |
| closeWar | DEFERRED — LIVE DATA RISK | عارضه معیوب‌ها + svWars + واریز اختیاری؛ از C# Apply استفاده نمی‌کند | بستن ناقص / از دست رفتن کالا معیوب | همان |
| closeInv | DEFERRED — LIVE DATA RISK | کسر انبار + وضعیت سند + قفل ذخیره | کسر مضاعف یا از دست رفتن فاکتور | بعد از InventoryCore سیمی |
| Warehouse Documents | DEFERRED — LIVE DATA RISK | saveWarehouseDoc UI+چند کالا+حرکت kardex | موجودی غلط | همراه جهش InventoryCore |
| Reports | NOT MIGRATED | تجمیع نمایشی روی localStorage نه قانون جدا | کم | فاز UI/query جدا؛ نه هسته |
| localStorage | NOT MIGRATED (عمدی) | قانون معماری: Core persist ندارد تا HTML-only بماند | اگر زود Database ساخته شود دو منبع داده | فاز ۳ فقط اگر فاز ۲ مرجع شده باشد |

# 26. Risks

دو فرمول موازی: اگر یکی عوض شود و dualPrefer JS را نگه دارد، تست‌های C# سبز می‌مانند و رفتار کاربر عوض نمی‌شود.

InventoryCore.Reserve کلون می‌سازد؛ JS in-place mutate می‌کند. حتی اگر UI فردا C# را صدا بزند، بدون نوشتن برگشتی به parts[] رزرو اعمال نمی‌شود.

CloseMissingFields در C# زیرمجموعهٔ JS است؛ اگر UI به C# سوییچ کند بستن پرونده شرکت بدون فیلدهای اجباری ممکن می‌شود.

RunBusiness بدون نشست/مجوز صفحه است (AlwaysAllowed). فعلاً محاسبه است؛ اگر persist به آن وصل شود Bypass امنیتی فاز ۱ می‌شود.

ورود به فاز ۳ storage روی هسته‌ای که UI به آن اعتماد ندارد = سه لایهٔ موازی (JS + C# compute + C# storage).

# 27. Remaining Technical Debt

1. صفر کردن dualPrefer JS-wins یا تبدیل توابع JS به delegator خالص در exe

2. سیم کردن Reserve/Release/Consume/AddStock از مسیرهایی که UI واقعاً موجودی را عوض می‌کند

3. حذف یا تکمیل CloseMissingFields تا با warrantyCloseMissingFields یکی شود

4. حذف اشیاء مرده یا استفاده واقعی از SmartCore/InventoryEngine به‌جای دو نما

5. پیاده‌سازی یا حذف I*Repository خالی

6. تست Host واقعی WebView2 برای dual-run

7. invoice.totals را به calcT وصل کردن یا نساختن API مرده

8. توابع calcBalance/calcFinalAmount/calcAvailableStock/calcReorderPoint یا به UI وصل شوند یا به‌عنوان dead API مستند شوند

# 28. Exact Recommendation For PHASE 3

وارد PHASE 3 نشوید تا PHASE 2 از نظر مرجع بودن کامل شود.

PHASE 3 در معماری پروژه یعنی عوض کردن آداپتر ذخیره (I*Repository) بدون Database/REST جدید به‌زور. الان Repository خالی است و UI هنوز localStorage می‌نویسد. ساختن storage روی این وضعیت، Business Core را کامل نمی‌کند.

اگر تصمیم این است PHASE 2 ادامه پیدا کند (توصیه):

P2-a. در exe برای فرمول‌های قبلاً کپی‌شده، نتیجه C# مرجع باشد (نه dualPrefer JS-wins). HTML-only همان JS را نگه دارد.

P2-b. فقط عملیاتی را سیم کنید که UI امروز صدا می‌زند: خط فاکتور، جمع فروش، snapshot موجودی، SLA، پایان گارانتی، وتو برداشت. Reserve/Consume را فقط وقتی سیم کنید که خروجی C# دوباره روی همان item JS نوشته شود.

P2-c. saveWar/closeWar/closeInv/warehouse docs را هنوز منتقل نکنید.

P2-d. بعد از مرجع شدن C# در exe، بدنهٔ فرمول JS را حذف کنید (wrapper بماند). آن‌وقت Migrated=YES معنادار می‌شود.

اگر تصمیم این است PHASE 3 شروع شود با وجود ناقص بودن فاز ۲:

فقط پیاده‌سازی آداپتر روی همان JSON فعلی، بدون SQL/REST، بدون ادعا که Business Core کامل است. و RunBusiness را بدون مجوز به persist وصل نکنید.

# Verification stamp

حسابرسی روی checkout واقعی origin/cursor/phase2-core-3733 انجام شد.

HTML tests executed: node test_laegh.js Sirman_Final.html → 496/496

C# tests executed: dotnet test desktop/Sirman.Core.Tests → 38/38

Phase 1 baseline executed on origin/cursor/phase1-core-3733 → HTML 495/495, C# 24/24

No application code was modified to produce this report.